## Slide 1: BMS百时美施贵宝中国 AI战略规划报告
以AI驱动创新药企数字化转型 — 战略蓝图与实施路径 | 2025

## Slide 2: BMS百时美施贵宝中国 AI战略规划报告

## Slide 3: 执行摘要
• BMS中国处于数字化中级水平，具备向AI驱动型药企跃迁的基础条件
• 识别出5大高价值AI场景，预计3年可实现1.2-1.8亿元综合效益
• 优先推进：AI辅助药物研发加速、智能商业化运营、合规智能监测三大引擎
• 建议采用"速赢验证+平台沉淀+规模推广"三阶段推进路径
• 总投入约4,000-6,000万元，预计18个月实现投资回本

## Slide 4: 当前状态评估：BMS中国数字化现状
【业务现状】
• 核心聚焦肿瘤(O药)、血液(瑞复美)、免疫、心血管四大治疗领域
• 中国区约1,000名员工，商业化团队占比高，覆盖全国核心医院
• 已建立基础数据平台和CRM系统，数字化营销初步起步
【痛点诊断】
• 临床试验患者招募周期长，平均耗时超出全球基准30%
• 医学信息处理依赖人工，文献检索效率待提升
• 合规监控以人工抽检为主，覆盖率不足60%
• 商业化洞察分散，区域市场响应速度受限

## Slide 5: AI成熟度评估

## Slide 6: AI机会全景图：创新药企全价值链
【研发端】AI辅助靶点发现 | 临床试验优化 | 文献智能检索 | 真实世界数据分析
【供应链】需求智能预测 | 冷链智能监控 | 库存优化算法
【商业化】智能医生画像 | 精准学术推广 | KOL影响力图谱 | 区域市场洞察
【医学事务】医学信息AI问答 | 不良事件智能识别 | 文献自动综述
【合规与运营】合规智能监测 | 合同智能审核 | 费用报销智能审计 | 招投标分析
→ 共识别22个AI用例，筛选出5个高价值优先场景

## Slide 7: AI优先级矩阵

## Slide 8: 重点场景1：智能合规监测平台
【业务痛点】
• 推广材料合规审查周期长（平均5-7天），人工审查覆盖率<60%
• 销售行为合规监测依赖事后抽检，风险暴露窗口大
【AI解决方案】
• NLP自动审查推广材料，对标法规库实时比对
• 销售行为AI画像，智能预警异常拜访和费用模式
• 合规知识图谱，自动更新监管政策变化
【预期收益】
• 审查效率提升70%，周期缩短至1-2天
• 合规覆盖率提升至95%+，降低违规风险
• 年节约合规成本约800-1,200万元

## Slide 9: 重点场景2：AI驱动智能商业化引擎
【业务痛点】
• 医生画像维度单一，缺乏处方行为和学术兴趣洞察
• 多渠道触达（线下拜访+线上会议+数字内容）协同不足
• 区域市场策略响应慢，依赖经验判断
【AI解决方案】
• 医生360°智能画像：整合处方数据、学术发表、会议参与构建KOL图谱
• 智能渠道推荐：AI预测最优触达渠道和内容组合
• 区域市场预测引擎：基于多源数据的销售预测与资源配置优化
【预期收益】
• 医学代表效率提升25-35%
• 精准推广转化率提升20%
• 预计增量销售贡献5,000-8,000万元/年

## Slide 10: 重点场景3：AI辅助临床试验加速
【业务痛点】
• 中国区临床试验患者招募是全球最大瓶颈之一
• 试验方案设计迭代周期长，与监管沟通成本高
• 真实世界数据(RWD)利用率低，证据生成慢
【AI解决方案】
• AI患者匹配引擎：基于EMR/HIS数据智能筛选合格患者
• 试验方案智能优化：AI模拟不同方案的入组速度与成功率
• RWD智能分析平台：自动生成真实世界证据支持医保谈判
【预期收益】
• 患者招募周期缩短30-40%
• 试验方案优化迭代速度提升50%
• 支撑BMS中国加速新适应症上市，抢占市场窗口期

## Slide 11: 实施路线图 Phase 1：夯实基础与速赢（0-6个月）
【M1-M2 启动准备】
• 成立AI卓越中心(CoE)，任命AI战略负责人
• 完成数据资产盘点与治理框架设计
• 确定技术合作伙伴（云服务+AI平台+垂直方案商）
【M3-M4 速赢交付】
• 上线智能合规审查MVP（推广材料自动审查）
• 部署医学信息AI助手（内部知识问答）
• 启动费用报销AI审计试点
【M5-M6 验证优化】
• 速赢项目效果验证与ROI评估
• 数据平台一期上线（打通CRM+合规+财务数据）
• 输出Phase 2详细方案，获取管理层追加投资批准
里程碑：3个速赢项目上线，AI CoE运转，数据平台MVP就绪

## Slide 12: 实施路线图 Phase 2-3：规模化与创新（6-36个月）
【Phase 2 规模化（6-18月）】
• 智能商业化引擎全面上线：医生画像+渠道优化覆盖全产品线
• 合规监测平台扩展至销售行为+合同审核全场景
• 数据中台二期：整合外部医疗数据源（医院+药店+学术）
• AI人才梯队建设：内训+外招，AI团队达15-20人
【Phase 3 创新引领（18-36月）】
• AI临床试验加速平台上线，接入2-3个在研管线
• GenAI赋能全员：AI写作助手、智能报告生成、会议纪要
• 探索AI+真实世界研究的创新模式
• 建立BMS中国AI最佳实践，向全球输出中国经验
里程碑：AI覆盖80%核心业务流程，年化效益超1亿元

## Slide 13: 投资估算与ROI分析

## Slide 14: 组织与人才规划
【AI CoE组织架构】
• 设立AI卓越中心，直接汇报中国区总经理
• 核心岗位：AI战略负责人、数据科学家(3-4人)、AI工程师(4-5人)、AI产品经理(2人)、数据治理专家(2人)
【人才获取策略】
• 外部引进：从互联网/AI公司招募核心技术骨干（5-8人）
• 内部转型：选拔IT及业务骨干进行AI技能培训（20-30人）
• 生态合作：与AI供应商组建联合团队，知识转移
【全员AI素养提升】
• 管理层：AI战略工作坊（季度）
• 业务团队：AI工具应用培训（月度）
• 技术团队：深度技术研修（持续）
• 目标：12个月内全员AI基础培训覆盖率80%+

## Slide 15: 风险识别与缓释措施
【数据隐私与合规风险】⚠️ 高
• 医疗数据涉及《个人信息保护法》《数据安全法》严格监管
• 缓释：设立数据隐私官，AI系统上线前完成合规评估，数据脱敏处理
【技术选型与供应商风险】⚠️ 中
• 医药AI领域方案商成熟度参差不齐
• 缓释：POC验证机制，关键能力自建，避免单一供应商锁定
【组织变革阻力】⚠️ 中
• 业务团队对AI工具接受度不一
• 缓释：选拔业务Champion，以速赢成果建立信心，绩效激励挂钩
【全球总部协同风险】⚠️ 低-中
• 中国区AI方案需与全球IT架构对齐
• 缓释：提前与全球IT沟通，争取中国区创新试点授权

## Slide 16: 下一步行动建议（未来30天）
【第1周】高层对齐
• 向中国区领导团队汇报AI战略蓝图，获取战略共识与预算承诺
• 明确AI战略Executive Sponsor
【第2周】团队组建
• 启动AI CoE负责人招聘（内部选拔或外部猎聘）
• 组建跨职能AI工作组（IT+商业+医学+合规）
【第3周】供应商评估
• 启动智能合规与商业化AI供应商短名单评估
• 安排3-5家供应商方案演示与POC规划
【第4周】快速启动
• 完成数据资产盘点与优先级数据治理启动
• 智能合规审查POC项目正式立项
• 制定Phase 1详细项目计划与里程碑
🎯 30天目标：组织就绪、方向明确、首个POC启动